**Tisková zpráva ze dne 30. 06. 2015**

**k projektu „Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká“**

**(registrační číslo projektu CZ. 1.09/2.2.00/81.01300)**

Město Lázně Kynžvart realizuje  projekt „Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se   
pro ulice Dlouhá a Krátká rekonstruují stávající parkovací místa rozšířená o nová místa s osazením lapolů a odvodnění dešťové kanalizace do blízkého potoka. Dochází k rekonstrukci a rozšíření komunikací a vybudování obytné zóny v obou ulicích.

Žádost o dotaci byla na předmětnou akci podána na podzim loňského roku, v lednu 2015 bylo rozhodnuto o přidělení dotace a realizace, která potrvá do konce září a je rozdělena   
do dvou na sebe navazujících etap. V I. etapě, ukončené 30. 04. 2015, byly provedeny zejména přípravné práce. Došlo k sejmutí ornice, pokácení stromů, rozřezání větví   
a odstranění pařezů. Následovaly geodetické práce s vytýčením inženýrských sítí, zajistilo se zařízení staveniště a instalace informační cedule s popisem projektu.

Partnerem projektu jsou Obec Dolní Žandov, Obec Drmoul, Obec Stará Voda, Obec Valy   
a Obec Velká Hleďsebe. Partneři do projektu vstupují v jednotlivých fázích projektu, a to   
v přípravné, realizační a provozní. Mimo jiné partneři projektu spolupracují při zpracování žádosti o dotaci, sledují přípravu projektu a s ohledem na vlastní zkušenosti upozorňují   
na problémy, které mohou vyplynout v průběhu realizace a provozu projektu, podílejí se   
na budování partnerství, pomáhají při zpracování monitorovacích zpráv a hlášení atd. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhly dvě schůzky s partnery, 25. 08. 2014 a 27. 03. 2015.

Dne 20. 05. 2015 byla na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu s žádostí o platbu za I. etapu projektu, nyní stále probíhá kontrola ze strany poskytovatele žádosti.

Ve II. etapě s plánovaným termínem ukončení do 28. 09. 2015 budou probíhat dokončovací stavební práce projektu s průběžnou kontrolou realizace, aby celá realizace proběhla v souladu s projektem. V rámci projektu bude v místě realizace osazena trvalá pamětní deska se základními informacemi a předepsanou publicitou.

Úspěšné ukončení projektu přispěje k vyváženému rozvoji města Lázně Kynžvart. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce. Dopad projektu je nejen na obyvatele města a okolních obcí, ale i na nemalý počet návštěvníků, využívající komplexní lázeňské služby města.

Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách obce: <http://www.laznekynzvart.cz/mestsky-urad/rozvoj-mesta/>

a také na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: <http://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-rozsireni-parkovacich-mist-dlouha-kratka/>

V letních měsících roku 2015 proběhne v rámci projektu přednáška na téma: „Aktivity obce   
ve vztahu k životnímu prostředí“, kterou povede Ing. Jiří Šindelář ze Základní organizace ochránců přírody Berkut. Pozvánka na přednášku bude uveřejněna na výše uvedených webových stránkách.



