**Tisková zpráva ze dne 30. 06. 2015**

**k projektu „Obnova ulice Pohraniční stráže“**

**(registrační číslo projektu CZ. 1.09/2.2.00/81.01306)**

Obec Velká Hleďsebe realizuje  projekt „Obnova ulice Pohraniční stráže“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se dokončuje chodník, který je součástí kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v obci (spojnice měst Mariánské Lázně a Cheb). Dále se realizuje veřejné osvětlení v technologii LED a úprava trolejového vedení, které si vyžádá splnění současných norem pro veřejné osvětlení.

Žádost o dotaci byla na předmětnou akci podána na podzim loňského roku, v lednu 2015 bylo rozhodnuto o přidělení dotace a realizace, která potrvá do konce září, je rozdělena   
do dvou na sebe navazujících etap. V I. etapě, ukončené 30. 04. 2015, byly stavební práce zahájeny.

Partnerem projektu jsou Město Lázně Kynžvart, Obec Stará Voda, Obec Tři Sekery, Obec Trstěnice a Obec Valy. Partneři do projektu vstupují v jednotlivých fázích projektu, a to   
v přípravné, realizační a provozní. Mimo jiné partneři projektu spolupracují při zpracování žádosti o dotaci, sledují přípravu projektu a s ohledem na vlastní zkušenosti upozorňují   
na problémy, které mohou vyplynout v průběhu realizace a provozu projektu, podílejí se   
na budování partnerství, pomáhají při zpracování monitorovacích zpráv a hlášení atd. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhly dvě schůzky s partnery, 25. 08. 2014 a 27. 03. 2015.

Dne 20. 05. 2015 byla na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu s žádostí o platbu za I. etapu projektu, nyní stále probíhá kontrola ze strany poskytovatele žádosti.

Ve II. etapě s plánovaným termínem ukončení do 28. 09. 2015 budou probíhat stavební práce projektu s průběžnou kontrolou realizace, aby celá realizace proběhla v souladu s projektem. V rámci projektu bude v místě realizace osazena trvalá pamětní deska se základními informacemi a předepsanou publicitou.

Díky realizaci projektu dojde v dotčené oblasti k oživení a zkvalitnění infrastruktury   
a fyzického a kulturního prostředí obce. Obnova komunikace je významným faktorem   
pro zvýšení komfortu bydlení v obci.

Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách obce: <http://www.velkahledsebe.cz/informace-o-obci/projekty/obnova-ulice-pohranicni-straze/>

na také na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko:

<http://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-obnova-ulice-pohranicni-straze/>

V letních měsících roku 2015 proběhne v rámci zajištění publicity projektu přednáška   
na téma: „Aktivity obce ve vztahu k životnímu prostředí“, kterou povede Ing. Jiří Šindelář   
ze Základní organizace ochránců přírody Berkut. Pozvánka na přednášku bude uveřejněna na výše uvedených webových stránkách.



